PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ ACORDATĂ

DE GUVERNUL ROMÂNIEI PENTRU INSTITUŢIILE PREŞCOLARE

DIN REPUBLICA MOLDOVA

ÎNDRUMAR

privind desfăşurarea licitaţiei de achiziţie a Contractorului (companie de construcţie) pentru executarea lucrărilor civile

Etapele care urmează a  fi respectate în cazul licitaţiei de achiziţie a companiei de construcţie sunt după cum urmează:

- Publicarea anunţului în presă (Monitorul Oficial și site-ul FISM)

FISM acordă suport tehnic la pregătirea și expedierea anunțului pentru publicare.

Perioada de pregătire a ofertelor este 21 de zile calendaristice din data publicării anunțului.

- Pregătirea Documentelor standard de prezentare a ofertei (pachetului de documente pentru licitaţie)

Documentele standard de prezentare a ofertei sau Pachetul de documente pentru licitaţie va fi pregătit de Primărie şi AI în baza formularelor standard oferite de FISM, cu asistenţa Departamentului procurări al FISM.

- Eliberarea pachetului de documente companiilor care solicită să participe la licitaţie

a) Pachetul de documente are următorul cuprins:

- Invitaţia şi Instrucţiunile pentru Ofertanţi

- Condiţiile contractului

- Formularele standard ale Ofertei:

- Formularul standard al Ofertei contractorului

- Informaţia despre calificare

- Scrisoarea de acceptare

- Formularul standard al Contractului

- Datele despre ofertă

- Datele despre contract

- Formularele Scrisorilor de garanţie (garanţia ofertei, garanţia executării contractului, garanţia pentru avans)

- Specificaţiile tehnice

- Devizul de Cheltuieli

b) Pentru a putea obţine pachetul de documente, cu scopul de a participa la licitaţie, companiile de construcție:

(i) vor scrie Cerere (conform modelului)

și

(ii) vor prezenta copia ordinului de plată cu privire la achitarea a 200,00 lei – costul pachetului de documente.

Banii pentru pachetele de documente trebuie transferaţi conform următoarelor date bancare:

| Banca | BC Mobiasbanca – Groupe Societe Generale SA |
| --- | --- |
| Codul băncii | MOBBMD22 |
| Beneficiar | Fondul de Investiţii Sociale din Moldova |
| Cont bancar | 2251710SV23201257100 |
| Cod fiscal al FISM | 1008601001382 |
| Destinaţia plăţii | Plata pachetelor de documente pentru participarea la licitaţia din satul ________ (se indică satul), raionul _________ (se indică raionul) |

IV.   Pregătirea ofertei de către companiile de construcție

După procurarea pachetului de documente și pentru pregătirea Ofertei pentru licitație contractorii trebuie să:

- completeze Formularul standard al ofertei Contractorului  (formularul din pachetul de documente la licitație – pag. 45)

- completeze Formularul standard al informaţiei despre calificare (formularul din pachetul de documente la licitație – pag. 46-48)

- completeze Devizul de cheltuieli:

- ofertanţii vor completa formularul Devizului de cheltuieli-propunere pentru concurs anexat la pachetul de documente. Costurile vor fi indicate numai în lei (nu în euro sau dolari)

- preţurile vor fi indicate fără TVA, taxe vamale, plata pentru efectuarea procedurilor vamale.

- ofertantul va completa toate poziţiile indicate în Devizul de Cheltuieli (prețul pe unitate și costul total).

- facă cunoştinţă cu Scrisorile de garanţie. În Datele despre Ofertă se indică care scrisori de garanţie se solicită şi mărimea sumei garantate. De regulă, se cere prezentarea Garanţiei pentru executarea  contractului în mărime de 5% din costul contractului şi Garanţiei pentru primirea avansului în cazul în care contractorul doreşte să primească avans, iar suma solicitată nu depăşeşte 20% din suma contractului.

- citească formularul standard al Scrisorii de acceptare (ea va fi trimisă câştigătorului licitaţiei)

- citească (facă cunoştinţă cu) Formularul standard al contractului (acest tip de contract va fi încheiat cu câştigătorul licitaţiei)

- citească Datele despre contract (ele vor fi o parte componentă a contractului)

- să ridice şi studieze Specificaţiile tehnice sau proiectul de execuţie (dacă subproiectul presupune existenţa lor)

Astfel, ofertanţii trebuie să completeze pentru licitaţie 3 documente standard:

1. Formularul standard al ofertei Contractorului,

2. Formularul standard al informaţiei despre calificare,

3. Devizul de cheltuieli-propunere pentru concurs,

la care se vor mai anexa:

- Copia Licenţei de activitate în domeniu,

- Bilanţul contabil anual al întreprinderii pentru ultima perioadă de dare de seamă, vizat de organele de statistică (în copie),

- Copia Extrasului din Registrul Independent privind structura capitalului acţionarilor (pentru Societăţile pe Acţiuni), semnat de reprezentatul Registrului Independent şi cu aplicarea ştampilei lui, Statutului (pentru Societăţile cu Răspundere Limitată) sau a Actului (Deciziei de fondare) pentru Întreprinderile Individuale,

- Extrasul din Registrul de Stat al întreprinderilor şi organizaţiilor cu ultimele modificări privind numele administratorului şi al fondatorilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat,

- Certificatul de înregistrate al întreprinderii (copie).

Aceste 8 documente vor fi considerate ca original.

Apoi se vor face 2 copii ale acestor 8 documente. Documentele în “Original”  vor fi plasate într-un plic pe care se va imprima cuvîntul “ORIGINAL”, iar copiile vor fi plasate în două plicuri separate, pe care se va imprima cuvîntul “COPII”. Toate cele trei plicuri “ORIGINALUL” şi “COPIILE” vor fi plasate într-un plic “EXTERIOR”, care este trimis (adus) pe adresa Beneficiarului pînă la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, indicat în anunţ.

La licitaţie NU se cere prezentarea Garanţiei ofertei.

La semnarea contractului Ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de executare a contractului în mărime de 5 % (vezi p. 32.1 din Partea 5. Datele despre ofertă şi p. 46 din Partea 6. Datele despre Contract).

Garanţia bancară pentru primirea avansului va fi prezentată NUMAI în cazul în care Cîştigătorul solicită avans.

Ca document de bază privind data petrecerii licitaţiei serveşte anunţul oficial publicat de către Beneficiar în Monitorul Oficial.  Data, ora licitaţiei sau locul de desfăşurare a licitației pot fi modificate doar printr-un nou anunţ şi cu informarea în scris a ofertanţilor de către Beneficiar.

- Deschiderea ofertelor şi desfăşurarea licitaţiei

La şedinţa de deschidere a ofertelor va fi prezentă Comisia de evaluare a Beneficiarului, constituită din reprezentanţii APL şi membrii Agenţiei de Implementare şi desemnată prin ordinul APL. Numărul membrilor variază între 3 şi 7 persoane.

Fiecare membru al Comisiei de evaluare va completa Declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate în ziua licitaţiei, înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor.

Plicurile cu oferte vor fi deschise nu mai tîrziu de data, ora şi în locul indicate în anunţ (sau amendament). Nici un plic nu va fi deschis înainte de această dată, oră sau în altă parte decît locul indicat în anunţ.

În caz dacă plicul nu va fi bine încleiat, oferta dată nu va fi respinsă, însă Beneficiarul nu-şi va asuma răspunderea pentru înlocuirea plicului sau deschiderea lui înainte de timp. În cazul în care Ofertantul prezintă Oferta înainte de data şi ora indicată în anunţ pentru deschiderea ofertelor, persoana responsabilă din partea Beneficiarului nu va avea dreptul să primească pentru păstrare oferta dacă plicul nu este bine încleiat și sigilat.

Documentele care trebuie perfectate de Comisia de Evaluare în timpul şi după şedinţa de deschidere a ofertelor:

- Registrul de evidenţă al ofertelor primite de la ofertanţi, care reprezintă un formular standard primit de la FISM, se va completa nemijlocit în timpul şedinţei, odată cu deschiderea plicurilor. Acesta trebuie să fie semnat de ofertanţi şi membrii Comisiei de evaluare, confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură. La sfîrșitul ședinței fiecare ofertant va primi o copie a acestui document, cu toate semnăturile.

- Procesul-verbal al şedinţei, care reprezintă un formular standard primit de la FISM, va fi semnat de membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură.

- Raportul privind achiziţionarea pachetelor de documente, care reprezintă un formular standard primit de la FISM, va fi semnat de reprezentantul autorizat al APL, preşedintele AI şi se va aplica ştampila APL. La acest raport se vor anexa Ordinele de plată de depunere a banilor pentru pachetele de documente.

DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI (TENDERULUI)

Preşedintele şedinţei va deschide şedinţa la ora indicată în anunţ.

Acţiunile preşedintelui şedinţei sunt:

- va face o mică introducere cu referire la subiectul licitaţiei (descrierea succintă a subgrantului, etc.)

- va prezenta pe cei prezenţi (locuitorii comunităţii invitaţi să asiste (reprezentanţi ai diferitor categorii/grupuri sociale), oaspeţii, contractorii).

- va citi ordinea de zi:

- Selectarea contractorului (organizaţiei de construcţie) care va efectua lucrările civile conform subgrantului.

- va anunţa că conform anunţului ____ (numărul) organizaţii de construcţie au procurat pachetele de documente. Din _____ (numărul) organizaţii care au procurat _____ (numărul) au prezentat ofertele lor sigilate în plicuri conform Instrucţiunilor pentru ofertanţi.

- va purcede la deschiderea plicurilor în ordinea în care sunt prezentate pe masă.

NOTĂ: În caz dacă un ofertant prezintă oferta după ora limită indicată în anunţ, oferta acestuia va fi respinsă imediat fără a fi primită şi deschisă. Reprezentantul ofertantului are dreptul să fie prezent în sală în timpul şedinţei de deschidere a ofertelor

Deschiderea ofertelor (plicurilor) :

- Preşedintele şedinţei va deschide plicurile şi va anunţa public prezenţa în plic a fiecărui document din listă şi va citi suma ofertată.

- O altă persoană din membrii Comisiei de Evaluare va completa Registrul de evidenţă al ofertelor primite de la ofertanţi.

- O persoana din membrii Comisiei de Evaluare va completa Procesul verbal fixînd toate observaţiile la fiecare ofertă.

Preşedintele şedinţei:

- va lua primul plic de pe masă, îl va demonstra tuturor pentru a se asigura că este bine sigilat

- va deschide plicul exterior în care trebuie să fie trei plicuri interioare.

- va lua plicul cu inscripţia “ORIGINAL” şi va citi denumirea Ofertantului de pe plic.

- va deschide plicul cu documentele în original şi va enumera toate cele 8 documente, care trebuie prezentate în plic, după cum urmează:

- Formularul Standard al Ofertei Contractorului

Se va citi suma propusă de ofertant în cifre şi cuvinte, se va citi suma avansului, se va verifica dacă este semnătura Ofertantului şi ştampila.

- Informaţia despre calificare

Se va verifica dacă toate rubricile necesare sunt completate, se va citi sub-contractorii propuşi.

- Devizul de Cheltuieli

Se va verifica dacă toate poziţiile sunt completate, dacă nu lipseşte preţul pe unitate, se va citi suma totală de la sfîrşitul  Devizului de Cheltuieli, care trebuie să coincidă cu suma indicată în Formularul Standard al Ofertei Contractorului. În caz dacă se vor depista greşeli sau suprascrieri, ofertantul va confirma corectările cu ştampila şi semnătură.

Important: După verificarea fiecărui Deviz de Cheltuieli de către Comisia de Evaluare, toţi ofertanţii prezenţi la licitaţie (contractorii) VOR VIZA FIECARE PAGINĂ A DEVIZULUI DE CHELTUIELI ÎN ORIGINAL.

- Licenţa de activitate în domeniu

Se va verifica denumirea organizaţiei indicată în licenţă, data valabilităţii licenţei, precum şi genul de activitate pentru care este eliberată şi care este indicat în Anexa la Licenţă.

- Bilanţul Contabil

Se va verifica dacă pe Raportul financiar este aplicată ştampila organului de statistică.

6. Statutul, Extrasul de la Registrator independent privind structura capitalului acţionarilor, Decizia de fondare :

Societăţile cu răspundere limitată (SRL) prezintă Statutul,

Societăţile pe acţiuni (SA) prezintă Extrasul de la Registrator Independent privind structura capitalului acţionarilor,

Întreprinderile Individuale (ÎI) prezintă Decizia de fondare,

7. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu ultimele modificări privind numele administratorului şi al fondatorilor, eliberat de Camera Înregistrării de Stat.

- Certificatul de Înregistrare a întreprinderii

Se va citi denumirea organizaţiei pentru care a fost eliberat certificatul şi data la care a fost eliberat.

- După enumerarea documentelor din plicul cu documentele în original, se vor citi în acelaşi mod şi documentele din plicurile cu copii.

- La fel se va proceda cu toate ofertele prezentate.

- După deschiderea tuturor ofertelor, membrul Comisiei de Evaluare, care a completat Registrul de Evidenţă a ofertelor va citi toată informaţia înregistrată pe fiecare ofertant (Denumirea, reprezentatul, existenţa sau lipsa unor documente, suma propusă) şi va invita reprezentatul Ofertantului să semneze în dreptul companiei sale. După ce este semnat și de membrii Comisiei de evaluare copia acestui Registru va fi transmisă fiecărui Ofertant.

- Preşedintele Comisiei de Evaluare va mulţumi tuturor ofertanţilor pentru participarea lor la licitaţie şi-i va informa că Comisia de Evaluare va examina toate documentele prezentate şi va selecta cîştigătorul în conformitate cu criteriile de selectare menţionate în Documentele standard de prezentare a ofertei: Instrucţiuni pentru ofertanţi, după care rezultatele licitațieului se vor prezenta la FISM pentru aprobare.

- Ofertanţii, reprezentanţii organizaţiilor de construcţie, invitaţii vor părăsi sala.

Evaluarea ofertelor prezentate de companiile de construcţie se va face doar de către membrii Comisiei de evaluare și este un proces confidențial.  Selectarea cîştigătorului se va face conform criteriilor stipulate în Documentele standard de prezentare a ofertei:  Instrucţiuni pentru ofertanţi şi Datele despre ofertă.

Preşedintele Comisii de Evaluare va anunţa criteriile de selectare al cîştigătorului:

1.	cel mai  mic preţ verificat;

2.	să dispună de licenţă valabilă în domeniu; se permite subcontractarea unor lucrări în volum de               25 % din costul contractului;

- volumul minimal de lucrări necesar pentru ofertantul cîştigător sunt lucrările civile executate în ultimii doi ani, a căror cost total este cel puţin echivalent cu cel propus pentru executare (conform informației prezentate la punctul 1.3 din Informația despre calificare).

4. 	să fie la autogestiune (pentru Societăţile pe acţiuni);

6.	să aibă o situaţie financiară satisfăcătoare.

Toate ofertele trebuie să fie verificate la greșeli aritmetice de calcul.

Plicul cu documentele Ofertantului care a propus cel mai mic cost verificat va fi deschis şi se vor studia toate documentele pentru a vedea dacă satisface toate criteriile de selectare a cîştigătorului.

Dacă oferta satisface toate criteriile atunci Ofertantul respectiv va fi considerat cîştigător. Acest lucru va fi fixat în procesul-verbal al şedinţei, care va fi semnat de de membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură.

Documentele care vor fi prezentate la FISM pentru examinare şi aprobare

- Registrul de evidenţă al ofertelor primite de la ofertanţi, semnat de ofertanţi, membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură (conform formularului standard primit de la FISM).

- Procesul-verbal al şedinţei, semnat de membrii Comisiei de evaluare şi confirmat de reprezentantul autorizat al APL prin ştampilă şi semnătură (conform formularului standard primit de la FISM)

- Raportul privind achiziţionarea pachetelor de documente, semnat de Primar prin ştampilă şi semnătură şi preşedintele AI (conform formularului standard primit de la FISM) şi ordinele de plată privind transferul a 200 lei.

- Toate ofertele prezentate la licitaţie - originalul + 2 copii.

- Declarațiile de confidențialitate și imparțialitate.

V.    Examinarea ofertelor de către FISM

Comtetul de evaluare al FISM va examina propunerea Comisiei de evaluare a Beneficiarului privind selectarea cîştigătorului, precum şi documentele ofertanţilor pentru a determina dacă decizia a fost luată în conformitate cu criteriile de selectare descrise în Documentele standard de prezentare a ofertei: Instrucţiuni pentru ofertanţi şi Datele despre ofertă.

Dacă răspunsul va fi pozitiv, se va informa comunitatea despre acest lucru.

Dacă răspunsul va fi negativ, se va cere Beneficiarului sa re-examineze documentele în conformitate cu cerinţele şi să propună o candidatură, selectată conform criteriilor de selectare descrise în Instrucţiuni pentru ofertanţi şi Datele despre ofertă.

Semnarea contractului de executare a lucrărilor cu ofertantul desemnat cîștigător de Comisia de evaluare a  Beneficiarului va avea loc numai după aprobarea de către Comitetul de Evaluare al FISM a rezultatelor licitaţiei.

Atenţie: Odată cu aprobarea de către FISM a rezultatelor licitației și ofertantului cîştigător, Beneficarul va expedia Scrisoarea de acceptare ofertantului cîștigător și Scrisoarea de informare despre rezultatele licitaţiei celorlalţi participanţi la licitaţie (conform modelului primit de la FISM).

Documentele care se păstrează în dosarul de achiziţii al Beneficiarului.

După verificare, FISM va transmite Beneficiarului  dosarul cu documentele de licitaţie în baza unui proces-verbal de predare-primire, care va conţine:

- Copia anunţului publicat în Monitorul oficial

- Documentele standard de prezentare a ofertei (Pachetul de documente pentru licitaţie), inclusiv devizul-propunere de cheltuieli

- Registrul de evidenţă al ofertelor primite de la ofertanţi

- Procesul-verbal de examinare a ofertelor pentru selectarea organizației de construcție

- Raportul privind achiziţionarea pachetelor de documente

- Toate ofertele prezentate la licitaţie (copii)

- Contractul semnat cu compania de construcţie.

La etapa de executare a contractului, Beneficiarul va fi responsabil de a completa dosarul cu deciziile şi Acordurile adiţionale la contractul de executare a lucrărilor civile.